### Způsob plánování, rozdělování a realizace zadaných úkolů

Hodnocení: 3

Komentář: Jednotlivé úkoly by rozplánované a rozdělené mezi členy spravedlivě a dle schopností. Plánování probíhalo vždy na teamsových hovorech nebo na fyzických setkáních. Nad realizací jednotlivých úkolů jsem se zprvu pravidelně scházeli, avšak později jsme narazili u většiny členů na časové vytížení v osobním životě.

### Míra a formy komunikace

Hodnocení:1

Komentář: Pravidelně jsme se scházeli na teamsových schůzkách, kde jsme řešily zadané úkoly a problémy jednotlivých členů. Následně jsme členům, kteří nebyli přítomni na schůzce napsali krátké shrnutí o tom, co se probíralo na schůzce. Další forma schůzek byla fyzicky ve škole, kde jsme byly schopní detailně probrat jednotlivé úkoly, které jsme následně mohli řešit. Nadále se konali schůzky například mezi dvěma členy, kteří měli ne starost analýzu a plnění jednotlivých úkolů.

### Vstřícnost a ochota ke spolupráci

Hodnocení:1

Komentář: V teamu panovala výborná atmosféra mezi jednotlivými členy. Nikdo se nebránil spolupráci a všichni se aktivně zapojovali do komunikace a řešení problémů.

### Kreativita a vlastní iniciativa

Hodnocení: 3

Komentář: Společně jsme navrhnuli řešení a dokumentaci k němu, avšak jsme chybně zvolili platformu pro tvorbu aplikace, kterou jsme museli následně změnit, což nás stálo velké množství času. Jednotlivý členové se snažili přicházet se svými nápady, nad kterými se poté na schůzkách vedla diskuse.

### Sounáležitost s týmem

Hodnocení:2

Komentář: Výborná týmová komunikace, všichni členové se aktivně zapojovali a snažili se být nápomocní.

### Kvalita předkládaných výsledků

Hodnocení: 5

Komentář: Jak z důvodu změny platformy, tak z osobní vytíženosti jednotlivých členů, primárně programátorů se nám bohužel nepodařilo zrealizovat naplánovanou aplikaci, vytvořily jsme pouze základní funkce aplikace, která ale nebyla nijak dále použitelná.

### Dochvilnost v plnění termínů

Hodnocení:4

Komentář: Z důvodů personálních vytížení jsem bohužel nebyly schopni plnit konečná data jednotlivých úkolů. Také jsme podcenili náročnost jednotlivých projektů, pokud bychom plánovali projekt znovu, navrhnuli bychom více menších dílčích úkolů. Administrativní část a její úkoly se nám dařilo plnit v čas a v požadovaném rozsahu.

### Flexibilita

Hodnocení: 3

Komentář: Narazili jsme na velký problém časové flexibility jednotlivých členů, kvůli kterým jsme se nemohli pravidelně scházet všichni a na pravidelné bázi se setkávalo pouze užší jádro teamu. I v tomto případ byl ale problém s časem, že nemohli být celou dobu přítomní všichni členové. Avšak toto jsme se snažili kompenzovat updaty v teamsovém vláknu. Avšak všichni členové se naplno snažili si najít čas pro řešení zadaného projektu.