## Slide 1: blackbooks
Prezentace týmu

## Slide 2: Členové týmu a jejich role
Všichni členové se účastnili týmových porad, seznamovali se s funkcemi aplikace ScruDesk a GitHub a zároveň si byli navzájem podporou a předávali si zkušenosti.
Petr Kopřiva (Product owner): Dosud zajištoval komunikaci s klientem.
Stanislav Zelenka (Scrum master): Stará se o dohled nad projektem a správu projektových nástrojů - ScrumDesk a GitHub.
Jaromir Matucha (Team member): Dosud pracoval mimo jiné na zhotovení Canvas modelu.
Jiří Jeřábek (Team member): Dosud pracoval mimo jiné na zhotovení Canvas modelu, podílel se na zprovoznění repozitáře v GitHubu, asistoval při vedení porad týmu.
Lukáš Jirka (Team member): Dosud pracoval mimo jiné na návrhu wireframe systému.
Oleksandr Rudoi (Team member): Dosud dohlížel na správnost průběhu prací ostatních členů týmu.

## Slide 3: Stručná charakteristika implementační platformy
Pro implementaci používáme webovou platformu založenou na PHP v kombinaci s MySQL databázovým serverem. Aplikace je tedy plánovaná jako webová. Uživatelské rozhraní bude využívat HTML5, CSS3 a JavaScript. Celý projekt bude umístěn na serveru VŠPJ.

## Slide 4: Co už je hotovo a na čem právě pracujete
Hotovo: Seznámení týmu s projektovými aplikacemi (ScrumDesk, GitHub)
Hotovo: Seznámení týmu s cílem projektu
Hotovo: Založení prvních dvou Sprintů a jejich Tásků ve ScrumDesku.
Hotovo: Vytvoření kompletní adresářové struktury v GitHubu.
Hotovo: Vypracování všech podkladových dokumentů (ER digram, Canvas model, DoR, DoD, aj.) potřebných pro zahájení programátorských prací.
Zahájena diskuse nad rozdělením úkolů v dalším Sprintu (vývoj aplikace).

## Slide 5: Poznatky týkající se
1. Práce s týmovými nástroji
S nástroji se nám pracuje dobře, narazili jsme ale na pár pro nás překvapivých funkcí ScrumDesku. Například, že kdokoliv z týmu může komukoliv jinému zasahovat do odpracovaných hodin. Také je možné (i omylem) nastavit více odpracovaných hodin, než byla dotace Tasku a zároveň nemožnost tyto hodiny zpětně odstranit.
Problém při zadávání Story map ve ScrumDesku.
Menší problémy při založení projektu v GutHubu (projekt nebyl založen jako firemní)
Zvláštnost při udělování práv pro repozitář v GitHubu.
2. Týmové spolupráce
V rámci týmů jsme měli pravidelné porady, které nám pomohly udržet směr projektu a řešit vzniklé problémy.

## Slide 6: Retrospektiva
1. S čím jsme spokojeni
V týmu se nám zatím pracuje dobře. Všichni členové se účastní společných schůzek a řádně si plní své povinnosti.
2. Co chceme vylepšit
Zapracovat na zvýšení efektivnosti týmových porad.

## Slide 7: Konec prezentace
Děkujeme za pozornost